SALAM

PHASE 0 TECHNICAL FREEZE — GOVERNANCE EVIDENCE PENDING

Architecture Baseline • Governance Exit Criteria • Phase 1 Implementation Gate

| Report Version | 1.0.0 |
| --- | --- |
| Date | 2026-10-04 |
| Project Scope | Arabic NLP / AI early-indicator and mental-health awareness system |
| Primary Architecture | Modular Monolith — React/Vite frontend + FastAPI backend + salam_nlp |
| Release Gate | Phase 1 implementation only after all blocking governance evidence is attached |

ملاحظة اعتماد مهمة: هذا المستند يثبت قرارات Phase 0 ويحدد شروط الخروج. لا يجوز اعتبار أي موافقة خارجية "APPROVED" ما لم يوجد لها دليل فعلي مرفق أو سجل اعتماد باسم المسؤول وتاريخه.

1. Executive Status

يوثّق هذا التقرير تجميد القرارات المعمارية والتقنية، وضوابط البيانات والسلامة والخصوصية، والعقد البرمجي، بحيث تصبح جاهزة للتنفيذ. ويظل المبدأ الحاكم ثابتًا: يقدم النظام مؤشرات لغوية ووعيًا أوليًا فقط؛ ولا يقدم تشخيصًا طبيًا أو بديلًا عن المختص.

| Technical Architecture Freeze COMPLETE | Governance / External Sign-off CONDITIONAL |
| --- | --- |

2. Phase 0 Exit Gates

| Gate | Status | Evidence / acceptance rule |
| --- | --- | --- |
| Architecture V2 | COMPLETE | Modular monolith baseline frozen; boundaries and implementation order defined. |
| Construct Definition | CONDITIONAL | Construct is defined as non-clinical psychological-distress language markers; final external approval must be evidenced. |
| Label Strategy | COMPLETE | Binary model target → calibrated probability → deterministic indicator mapping + abstention. |
| Dataset Audit | CONDITIONAL | Audit protocol frozen; dataset evidence must include provenance, license, label quality, deduplication and leakage checks. |
| Safety / Clinical Review | CONDITIONAL | Safety policy is decoupled from the model; reviewer approval and content verification are required. |
| API Contract V1 | COMPLETE | Contract shape frozen; request limits and error semantics must match the governing policy before release. |
| Privacy Rules | COMPLETE | Request-memory-only processing; no raw text in logs, storage, analytics, URL, localStorage or queues. |
| Evaluation Protocol | COMPLETE | Train/validation/test strategy, deduplication, author-aware split, Egyptian held-out evaluation and calibration metrics frozen. |
| Model / XAI Interfaces | COMPLETE | ModelPort and ExplainerPort boundaries frozen; explanations use attribution language and not causal claims. |
| Repository Boundaries | COMPLETE | web / api / salam_nlp / training / contracts / content / data / artifacts / docs boundaries frozen. |
| Implementation Order | COMPLETE | Phase sequence frozen from decisions/data audit through baseline, transformer/XAI and hardening. |
| Blocking Issues | CONDITIONAL | Target is zero blocking issues; external approvals and evidence are the remaining gate. |

3. Frozen Architecture Baseline

• Architecture style: Modular Monolith for V1, avoiding premature microservices/Kubernetes complexity.

• Backend: Python 3.11/3.12, FastAPI + Uvicorn, Pydantic/OpenAPI, pydantic-settings, structured JSON logs.

• NLP boundary: shared salam_nlp package used by API and training; training code/notebooks are not imported by the API.

• Model baseline: TF-IDF + Logistic Regression as the first reproducible baseline; MARBERTv2 is the primary transformer candidate, subject to evaluation evidence.

• Inference: CPU-safe implementation with sync endpoints/threadpool handling for CPU-bound work; no speculative caching.

• XAI: exact coefficients for the linear baseline and occlusion-style attribution for transformer inference; attention is not treated as faithful explanation.

• Infrastructure: Docker/Compose, GitHub Actions, locked dependencies, model manifests and health/readiness endpoints.

4. Construct, Labels and Scope

التعريف المعتمد مبدئيًا في المرحلة صفر هو: مؤشرات لغوية للضيق النفسي في النص العربي (Psychological-Distress Language Markers in Arabic Text). وهو تعريف لغوي غير سريري يصف أنماطًا نصية قد ترتبط بمؤشرات الضيق النفسي؛ ولا يمثل تشخيصًا أو حكمًا طبيًا.

تعتمد استراتيجية التسمية هدفًا ثنائيًا على مستوى النموذج، يليه ضبط احتمالية النموذج (calibration)، ثم تحويل حتمي إلى مستويات للمؤشر مع خيار الامتناع عن التنبؤ (abstention). ويجب تجنب أي تسميات توحي بأن المستخدم «سليم» أو «مصاب».

يشمل النطاق اللغوي المجمد العربية المكتوبة، مع استهداف العربية الفصحى الحديثة واللهجة المصرية. وتبقى الكتابة بالعربيزي خارج النطاق. أما النصوص المختلطة لغويًا، فتتطلب حدًا أدنى صريحًا لنسبة العربية قبل التصنيف. ولا تُعد الرموز التعبيرية أو علامات الترقيم، منفردةً، دليلًا كافيًا للتصنيف.

5. Safety and Responsible-Use Governance

• النظام ليس medical diagnosis system ولا يستبدل psychologist/doctor ولا يقرر treatment أو medication أو dosage.

• Safety/referral guidance مستقلة عن model score حتى لا تتحول مخرجات النموذج إلى سياسة أمان ضمنية.

• الـUI يجب أن يحافظ على disclaimer مستقل وواضح بدل الاعتماد على حقل disclaimer من الـAPI.

• اللغة المستخدمة في XAI يجب أن تشرح influential linguistic features/markers، وليس أسبابًا أو causal explanations.

• أي أرقام دعم/إحالة يجب أن تمر بمراجعة مستقلة قبل النشر؛ لا يكفي أن تكون موجودة في مسودة Claude أو في كود تجريبي.

6. Privacy and Data Governance

• النص الخام يعامل كبيانات حساسة: لا localStorage، لا URL، لا analytics/session replay، لا queue، لا raw logging، ولا حفظ دائم افتراضيًا.

• أخطاء 4xx/422 لا يجب أن تعيد النص الخام أو تخزنه في logs.

• Feedback في V1 اختياري ومهيكل، ويفضل بدون raw text؛ database ليست شرطًا لمسار التحليل الأساسي.

• أي training artifact يجب أن يحمل lineage: dataset hash، code commit، preprocessing/calibration versions، thresholds، metrics وartifact hash.

7. Dataset and Evaluation Freeze

• إجراء dedup/near-dedup قبل split، مع MinHash أو آلية مكافئة، لتقليل leakage.

• استخدام author-aware split عندما يكون ذلك ممكنًا، وعدم السماح لنصوص الكاتب نفسه بتوزيع يسبب leakage بين train/test.

• fit لأي preprocessing/statistics يتم على train فقط.

• وجود Egyptian held-out evaluation set لقياس generalization للهجة المستهدفة.

• المقاييس الأساسية: Macro F1، distress recall، ECE/Brier للـcalibration، واختبارات robustness.

• يجب توثيق provenance، license، label quality، annotation assumptions وأي قيود أخلاقية أو تحيزات معروفة.

8. API Contract V1 Freeze

نقطة النهاية الأساسية هي /api/v1/analyze. حالات الاستجابة المجمدة هي: ok، وabstained، وinsufficient_input، وout_of_scope، وerror. ويجب الفصل بوضوح بين مسؤوليات النموذج، والسياسة، وواجهة الشرح.

• الاستجابة يجب أن تتضمن status، assessment level/certainty، explanation spans عند توفرها، guidance، model metadata، schema version وrequest id.

• لا تستخدم confidence_score ثابتة أو mock value في الإنتاج.

• recommended_action قيمة policy-driven deterministic وليست قرارًا صادرًا مباشرة من model.

• Explanation spans تكون مرتبطة بالـoriginal input character offsets عند الحاجة، مع التعامل الصحيح مع النص العربي والـUnicode.

• يجب توحيد الحد الأقصى لطول النص بين السياسة وOpenAPI. تتضمن إحدى المسودات تعارضًا بين 500 و1000 حرف؛ لذلك لا يُعد العقد جاهزًا للإصدار قبل حسم هذا التعارض في النسخة النهائية.

9. XAI and Model Reliability

• LR baseline يوفر attribution واضحًا عبر coefficients ويمكن استخدامه كمرجع faithfulness منخفض التكلفة.

• Transformer explanations تعتمد attribution by perturbation/occlusion؛ لا تستخدم attention على أنه explanation causal.

• وجود explanation لا يعني أن التفسير سبب النتيجة؛ UI copy يجب أن يستخدم "العناصر/الكلمات التي أثرت في التقدير" بدل "أسباب النتيجة".

• لا يتم عرض prediction عندما يفشل policy validation أو تكون confidence خارج نطاق الاعتماد؛ يتم استخدام abstention عند الحاجة.

10. Failure and Degradation Policy

• invalid/insufficient input → لا يتم تشغيل classification.

• out-of-scope → نتيجة out_of_scope بدون تصنيف مضلل.

• model failure → error response + static support guidance عند ملاءمتها، بدون silent fallback.

• XAI failure → يمكن إرجاع prediction وفق السياسة إذا كان صالحًا، مع explanation unavailable بدلاً من اختلاق تفسير.

• database failure لا يجب أن يكسر analysis عندما تكون قاعدة البيانات خارج المسار الأساسي.

• production deployment يجب أن يرفض stub/mock model artifacts، ولا يسمح بمرور stub على أنه نموذج حقيقي.

11. Repository and Ownership Baseline

| Boundary | Responsibility |
| --- | --- |
| web/ | React/Vite frontend and UI state only. |
| api/ | FastAPI routes, schemas and orchestration boundary. |
| salam_nlp/ | Reusable preprocessing/model/explainer interfaces and adapters. |
| training/ | Dataset preparation, training, evaluation and experiments; never imported by API. |
| contracts/ | OpenAPI/schema artifacts and contract tests. |
| content/ | Static safety, guidance and awareness content with review status. |
| data/ | Controlled datasets/metadata; no raw user-request persistence by default. |
| artifacts/ | Versioned model assets, manifests and release evidence. |
| docs/ | Architecture, ADRs, governance, evaluation and operational documentation. |

12. Phase 1 Authorization

يجوز بدء المرحلة الأولى في المسارات التقنية التي لا تعتمد على موافقات خارجية، وتشمل: هياكل المشروع الأولية، وأدوات اختبار العقود، وواجهات salam_nlp، وإطار النموذج الأساسي، والتكامل المستمر، وبنية المستودع، والواجهة التجريبية المعزولة عن بيانات الإنتاج. أما تدريب نموذج نهائي أو اعتماده، وكذلك نشر محتوى السلامة أو المحتوى السريري، فيتطلب اكتمال الأدلة الحاكمة ذات الصلة.

13. Final Approval Register

| Approval Gate | Owner / Reviewer | Status | Evidence Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture V2 | ________________ | PENDING | Attach signed record / immutable evidence |
| Construct Definition | ________________ | PENDING | Attach signed record / immutable evidence |
| Dataset Audit | ________________ | PENDING | Attach signed record / immutable evidence |
| Safety / Clinical Review | ________________ | PENDING | Attach signed record / immutable evidence |
| API Contract V1 | ________________ | PENDING | Attach signed record / immutable evidence |

قاعدة الاعتماد: لا يتم تغيير PENDING إلى APPROVED إلا بوجود مسؤول محدد، تاريخ، ونوع دليل يمكن الرجوع إليه. محتوى مولد آليًا لا يعتبر بحد ذاته توقيعًا خارجيًا.

14. Phase 0 Decision Statement

تم تجميد المرحلة التقنية صفر وفق خط الأساس Architecture V2. كما جرى تثبيت الحوكمة بوصفها عملية مضبوطة؛ إلا أن بوابة الإصدار النهائية تظل مشروطة بإرفاق أدلة اعتماد وتدقيق أصلية لتعريف المؤشر، ومجموعة البيانات، ومراجعة السلامة/المراجعة السريرية، إضافة إلى حسم التعارض في الحد الأقصى لطول الإدخال المشار إليه أعلاه.

تصنيف الإصدار الموصى به إلى حين استكمال الأدلة: PHASE 0 — TECHNICAL FREEZE / GOVERNANCE PENDING EVIDENCE. وبعد اعتماد جميع صفوف الموافقة ووصول عدد المشكلات المانعة إلى صفر، يُحدَّث التصنيف إلى: PHASE 0 COMPLETE — ARCHITECTURE & GOVERNANCE FROZEN.

15. Source-of-Truth References

• SALAM Architecture Review — architecture critique and Recommended Architecture V2.

• SALAM Tech Stack — V1 technology decisions, priorities, avoid-list and deployment baseline.

• SALAM Phase 0 Architecture Decision Freeze — construct, safety, contract, privacy, evaluation, repository and ownership decisions.

• SALAM Phase 0 Blocker Resolution Pack — blocker closure structure and external approval package.

• Project requirements / target brief — Arabic NLP, early indicators, awareness/referral and explicit non-diagnostic scope.