SALAM

Team Structure & Responsibilities Report

الهيكل المقترح لفريق من 5 أعضاء وتوزيع الـOwnership

قرار تنظيمي: تقسيم الفريق حسب Domains مع Ownership واضح، وليس 5 تخصصات منفصلة تعمل بمعزل عن بعضها.

الغرض من التقرير

يوضح هذا التقرير توزيع المسؤوليات بين أعضاء فريق SALAM الخمسة، مع ضمان التكامل بين مجالات Frontend وBackend وArabic NLP وML وXAI وData وQA. ويعكس هذا التوزيع مسار النظام كاملًا: بدءًا من إدخال المستخدم، مرورًا بمعالجة اللغة العربية واستخراج الخصائص وتحليل النموذج وتفسير نتائجه، وصولًا إلى التوعية والإرشاد.

تنبيه مهم بشأن النطاق: SALAM أداة للتوعية والفحص الأولي وتقديم المؤشرات، وليست نظامًا للتشخيص الطبي أو بديلًا عن المختص.

# 1. Executive Summary

| # | الدور | الـPrimary Ownership |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI / ML Lead | Modeling, training, evaluation, calibration, model versioning |
| 2 | Arabic NLP Engineer | Arabic preprocessing, Egyptian dialect handling, feature extraction, salam_nlp |
| 3 | Backend Engineer | FastAPI, API contract, orchestration, validation, privacy and integration |
| 4 | Frontend Engineer | React/Vite, RTL UI, accessibility, states, XAI presentation and user flow |
| 5 | Data + XAI + QA Lead | Dataset audit, labeling quality, split/leakage checks, explainability, integration testing |

مبدأ العمل الأساسي: يمتلك كل عضو نطاقًا رئيسيًا واضحًا، بينما يراجع عضو آخر الميزات المهمة قبل دمجها. يقلل هذا الأسلوب الاعتماد على فرد واحد، ويحد من مخاطر فقدان المعرفة داخل الفريق.

# 2. Mapping الفريق مع معمارية SALAM

| طبقة النظام | Owner |
| --- | --- |
| User Input / UI | Frontend Engineer |
| Arabic NLP Pipeline | Arabic NLP Engineer |
| Semantic / Linguistic Features | Arabic NLP Engineer + Data/XAI/QA |
| ML / Deep Learning Model | AI/ML Lead |
| Explainable AI | Data/XAI/QA + AI/ML Lead |
| API / Orchestration / Security | Backend Engineer |
| Awareness & Referral Content | Data/XAI/QA + Backend + Frontend |

# 3. Detailed Role Definitions

## Member 1 — AI / ML Lead

المالك الأساسي للـModel Pipeline

• بناء Baseline Model ثم مقارنة النماذج المناسبة للغة العربية.

• Training / Validation / Test strategy وتنفيذ تجارب قابلة لإعادة الإنتاج.

• Evaluation باستخدام المقاييس المناسبة، وعدم الاعتماد على Accuracy فقط.

• Calibration، model manifest، versioning، وتوثيق التجارب والنتائج.

• التنسيق مع NLP لضمان أن الـpreprocessing ملائم لكل Model.

## Member 2 — Arabic NLP Engineer

المالك الأساسي لـ salam_nlp

• Arabic normalization وtext preprocessing.

• التعامل مع بعض خصائص Egyptian Arabic والكتابة غير الرسمية.

• Feature extraction والـlinguistic / semantic representations.

• تحديد سياسات التكرار والنفي والأخطاء الإملائية ضمن الـpipeline.

• ضمان عدم وجود preprocessing عام يضر بمعنى النفي أو السياق.

## Member 3 — Backend Engineer

المالك الأساسي للـProduction API Boundary

• FastAPI endpoints وPydantic/OpenAPI schemas.

• Request validation، error contract، request IDs، والـorchestration.

• دمج NLP + Model + XAI عبر interfaces واضحة.

• فرض قواعد الخصوصية ومنع تسريب النص الخام إلى logs/errors/cache.

• Health / readiness endpoints واختبارات التكامل مع الـFrontend.

## Member 4 — Frontend Engineer

المالك الأساسي لتجربة المستخدم

• React + Vite + JavaScript/JSX architecture.

• RTL-first UI مع Cairo والـdesign system المعتمد للمشروع.

• Input / loading / result / abstained / error states.

• عرض الـindicator والـuncertainty وXAI بدون تقديمها كتشخيص أو سبب طبي قاطع.

• Accessibility، responsive behavior، والأداء.

## Member 5 — Data + XAI + QA Lead

المالك الأساسي للـData Quality وValidation

• Dataset sourcing، labeling audit، provenance، licensing، والـquality checks.

• Deduplication، leakage checks، split strategy، ومراجعة تمثيل اللهجات.

• XAI validation والتأكد أن explanation لا تُعرض كعلاقة سببية.

• Integration / regression / edge-case testing.

• تجميع Evaluation Report وربط النتائج بالنسخة الفعلية من الـmodel.

# 4. Ownership & Review Model

| Domain | Primary Owner | Required Reviewer |
| --- | --- | --- |
| NLP Pipeline | NLP Engineer | Data/XAI/QA |
| Model Training | AI/ML Lead | Data/XAI/QA |
| API Contract | Backend Engineer | AI/ML + Frontend |
| Analysis UI | Frontend Engineer | Backend |
| XAI | Data/XAI/QA | AI/ML Lead + Frontend |
| Dataset | Data/XAI/QA | NLP + ML |
| Awareness Content | Data/XAI/QA | Frontend + Backend |

قاعدة الدمج: لا تُدمج أي ميزة أساسية قبل مراجعتها من عضو ثانٍ على الأقل، وبخاصة ما يتعلق بالنموذج ومجموعة البيانات وعقد واجهة API والسلامة والمحتوى.

# 5. توزيع العمل حسب مراحل التنفيذ

| Phase | Lead Team | Primary Outcome |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Foundation & Data Audit | Data/XAI/QA + NLP | تدقيق البيانات، labels، splits، repository foundation، تعريف واجهات العمل. |
| Phase 2 — Parallel Foundations | All 5 | Backend skeleton، frontend mock، salam_nlp، baseline ML، content foundations. |
| Phase 3 — Baseline End-to-End | ML + NLP + Backend + Frontend | تشغيل أول مسار متكامل من input إلى indicator مع نتائج قابلة للاختبار. |
| Phase 4 — Transformer + Calibration + XAI | ML + NLP + XAI + Backend + Frontend | رفع جودة النموذج، calibration، explainability، وربطها بالواجهة. |
| Phase 5 — Hardening & Release | All 5 | Security/privacy review، regression، performance، documentation، release readiness. |

# 6. Git & Collaboration Workflow

فروع مخصّصة للميزات: أنشئوا الفروع بحسب الميزة أو النطاق، مثل: feat/nlp-pipeline وfeat/model-baseline وfeat/analyze-api وfeat/analysis-ui وfeat/xai وfeat/evaluation.

ملكية طلبات السحب: يفتح مالك النطاق طلب السحب، ويراجعه عضو ثانٍ. ويُمنع الدمج الذاتي للملفات الحرجة.

ترتيب التكامل: ابدؤوا بواجهات NLP والنموذج، ثم عقد واجهة API، ثم تكامل الواجهة الأمامية، مع الإبقاء على النماذج الوهمية خلال المراحل المبكرة.

وضوح الملكية: يجب تعيين مالك أساسي لكل ملف أو وحدة رئيسية في لوحة المشروع؛ فلا تُترك أي مسؤولية مشتركة بلا صاحب قرار واضح.

# 7. High-Level RACI Matrix

| Workstream | Member 1 | Member 2 | Member 3 | Member 4 | Member 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture & Contracts | A | C | R | C | C |
| Dataset Audit | C | R | I | I | A/R |
| NLP Pipeline | C | A/R | C | I | C |
| Model Training & Eval | A/R | C | I | I | C |
| API Implementation | C | C | A/R | C | I |
| Frontend Implementation | I | I | C | A/R | C |
| XAI Integration | C | C | C | C | A/R |
| Release / QA | A | C | C | C | R |

R = Responsible، A = Accountable، C = Consulted، I = Informed.

# 8. Definition of Done لكل Feature

☐ المتطلبات واضحة وموجودة في الـissue أو spec.

☐ Implementation متوافق مع architecture والـshared contracts.

☐ لا يوجد logging أو storage غير مقصود للنص الخام أو البيانات الحساسة.

☐ يوجد test مناسب للـhappy path والـedge cases.

☐ الـUI يحافظ على RTL/accessibility والـdesign system عند وجود واجهة.

☐ تم تنفيذ code review من عضو آخر على الأقل للـfeature المهمة.

☐ الـPR لا يكسر الـbaseline أو العقود المشتركة.

☐ الوثائق الخاصة بالـdomain محدثة عند تغيير القرار أو الـcontract.

# 9. Team Operating Rules

• تُتخذ القرارات المعمارية المؤثرة في أكثر من نطاق بصورة مشتركة، لا فردية.

• يتطلب أي تغيير في عقد واجهة API أو التصنيفات أو بروتوكول التقييم مراجعة مشتركة.

• تُراجع البيانات والسلامة مبكرًا، وقبل دمج النموذج أو عرض النتائج للمستخدم؛ فهما ليستا مرحلة ختامية.

• لا يقدم المشروع تشخيصًا أو قرارات علاجية، ويجب تطبيق هذا القيد بوضوح في الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية والمحتوى.

• لا تُضاف بنية تحتية أو خدمات مصغرة جديدة إلا استنادًا إلى حاجة قابلة للقياس وقرار معماري موثّق.

# 10. Final Team Recommendation

التشكيل المقترح لفريق SALAM المكوّن من خمسة أعضاء هو: قائد AI/ML، ومهندس Arabic NLP، ومهندس Backend، ومهندس Frontend، وقائد Data/XAI/QA.

يوفّر هذا التشكيل تغطية متكاملة لمعمارية النظام من البداية إلى النهاية من دون تضخيم الأدوار، كما يدمج جودة البيانات وقابلية التفسير وضمان الجودة في صميم التنفيذ بدلًا من التعامل معها كمهام ثانوية.

# 11. Source Basis

• SALAM Project Requirements / Proposal: Arabic NLP، ML/DL، Egyptian Arabic، XAI، awareness/referral، privacy، evaluation، والقيود الأخلاقية.

• SALAM Architecture Review: modular monolith، service boundaries، model/XAI interfaces، privacy constraints، evaluation and release governance.

• SALAM Tech Stack: React/Vite، FastAPI، salam_nlp، ML baseline، transformer candidate، calibration، occlusion XAI، testing وCI/CD.

END OF REPORT